監察院參訪日本川崎造船公司及三菱重工造船廠報告

100年1月31日

## 參訪目的：本院調查案件，赴日考察台灣中油股份有限公司轉投資日本郵船公司及三井商社合設之NiMiC公司委託日本川崎造船公司及三菱重工承造四艘液化天然氣LNG船之經過情形。

## 參訪日期：98年10月21-26日

## 參訪成員：馬委員以工、林委員鉅鋃、李委員復甸

## 調查官林進修

## 駐日代表處：僑務課課長何仲民

## 台灣中油公司：天然氣事業部經理陳玉山

## 轉投資處處長姚坤泰

## 參訪行程

### 98年10月21日下午3時與我國駐日代表馮寄台會談。

### 98年10月22日參觀神戶地震紀念館及川崎海事博物館。

### 98年10月23日上午谷口友一社長介紹川崎造船公司。

### 98年10月23日中午12時，登山鳥瞰坂出船廠全景。

### 98年10月23日下午1時登船訪視台達2號。

### 98年10月23日下午2時本院與川崎造船公司研討會。

### 98年10月26日(星期一)上午至長崎港訪視三菱重工香燒船廠。

## 馬委員以工、林委員鉅鋃、李委員復甸等一行於98年10月21日下午抵達日本後，即於下午3時與我國駐日代表馮寄台會談。馮代表說明就任以來台日關係之進展：

### 台日開設台北松山及東京羽田機場之新航線

台北松山機場與東京羽田機場開設新航線，因互航地點均為政治中心，且航權問題涉及主權意義，故對日交涉多年，始終未獲日方正面答覆。98年2月17日至18 日，台日在東京召開航空談判會議，雙方終獲合意在99年10月間羽田機場第四條新跑道完工後，開設直航班線。各界咸認為此將有助於增進雙方之觀光與經濟利益，並予以高度肯定。

### 有關我國漁船在釣魚台附近等海域發生漁業糾紛之處理

97年6月間釣魚台附近海域發生我國「聯合號」漁釣船遭撞沈及「全家福」漁船繞行該海域等事件。另98年9月13日晚間淡水籍海釣船「福爾摩沙酋長二號」疑侵入日本領海作業，遭日本巡邏艦追逐攔截，發生衝突事件。我國漁船出海任意關閉衛星定位系統，隱密位置，疑似侵入日本領域，尚有管制必要。

我國政府機關與日本政府於98年2月26日在台舉行台日「第16次漁業會談」，就海上漁業爭端的緊急通聯機制、雙方漁船作業及管理資訊交換等議題充分交換意見，並獲得下列共識：(1)雙方同意漁業紛爭應以理性和平的方式處理，不損及雙邊長久友好合作關係。(2)雙方同意建立漁業爭端緊急通聯機制。(3)雙方同意由台灣省漁會與大日本水產會就協助處理民事案件進行協商。 (4)雙方同意擇期繼續進行協商。

據亞東關係協會秘書長黃明朗於99年12月28日表示，台日雙方預定於100年召開第17次台日漁業會談。

本院外交及僑務委員會監察委員並於99年11月19日再赴日考察，並與我國駐日代表馮寄台會談。

### 日本政府同意我在北海道札幌市增設辦事處

長期以來我不易在日擴增館處之主因在於中國大陸之反對。近年我赴北海道觀光人數年逾28萬人次，為強化服務旅外國人及吸引北海道民眾赴台觀光，我積極洽請日本政府同意我在北海道札幌市增設辦事處，日方於98年2月正式答覆同意該項設處案，我並已於同年8月派員赴北海道辦理開館事宜，同時對外提供服務。

### 台日完成「打工度假簽證」簽署換文

自2004年我與澳洲、紐西蘭實施打工度假簽證制度以來，我國即研議與日本共同實施該制度。歷經交涉，雙方終於在98年4月3日就台日「打工度假簽證」完成簽署換函手續，並自同年6月1日起正式實施。該項制度適用對象係18歲以上30歲以下之國民，最長可在對方國家申請停留一年，期間可打工賺取旅遊費用，每年名額為台日雙方各2千人。

### 日本政府修訂對我僑民之國籍記載

日本政府基於「一個中國」政策，長期以來對我旅日僑民之身分證明文件，向不承認使用「中華民國」或「台灣」，且以「中國」作為我僑民之國籍註記，導致我旅日僑胞在日就學、就業、租屋…或從事其他商務行為時，經常蒙受不便，甚或影響法律權益。多年以來，我不斷要求日方改善，惟始終毫無下文。鑒於此項議題實際攸關我僑民權益，代表處爰於98年2月25日正式致函日方要求改善，歷經交涉遊說，日方終於在98年7月8日通過出入國管理法修正案。根據新法規定，日本將廢除現行由各地方政府核發之「外國人登錄證明書(卡) 」，改由法務省統一核發「在留卡」(居留卡)，將在3年內實施，未來持我國護照之旅日僑胞可望於「在留卡」之國籍欄內註記為「台灣 」，而非「中國」。

### 適時接受日本記者專訪或向報社投稿，說明我國外交政策之方向及實質內涵

#### 98年9月18日投稿每日新聞國際新聞版「感謝日本對台灣莫拉克風災的援助」

#### 98年8月14日投稿讀賣新聞登載「台灣馬總統以『對中和解路線』追求和平」

#### 98年7月15日投稿產經新聞登載「日本是最值得信賴的國家」

#### 98年5月4日投稿日本經濟新聞登載「台灣將擴大貿易協定，兩岸經濟合作架構協議將開展與各國交涉之路」

#### 98年2月17日投稿朝日新聞登載「馬英九總統將促進台日合作」

## 馬委員以工、林委員鉅鋃、李委員復甸於98年10月23日訪視川崎造船坂出船廠建造中台達2號及4號：

### 川崎造船公司坂出船廠台達2號仍在船塢建造中，船體已建造完成，並裝置四個鋁合金球型Moss液化天然氣槽，幾乎已完工，預定98年12月底交船。至於台達4號則已安放龍骨及二球型Moss。

### 另98年10月26日參訪三菱重工長崎造船廠建造台達1號及3號。

### 本次訪視所得已納入台灣中油公司採購卡達液化天然氣案，調查報告及糾正案並於100年1月18日本院財政及經濟委員會審查通過。本院並彈劾前董事長郭進財、潘文炎及前總經理、前代理董事長陳寶郎，送公務員懲戒委員會審議。

### 馬委員以工、林委員鉅鋃、李委員復甸訪視坂出造船廠。

### 川崎坂出造船廠面積約91萬平方公尺，有3個船塢。

### 台達1-4號造船程序如下圖表：

| 項目 | 台達一號 | 台達二號 |
| --- | --- | --- |
| Name of the Builder | MHI Hull No.2241 三菱重工 | KSC Hull No.1625 川崎造船 |
| 期日 重要事件里程碑 | 時程 | 時程 |
| Ordering material for the cargo containment system 備料 | April, 2007 | July 15, 2007 |
| 2. Start of fabrication of Cargo Tanks 開工 | October 26, 2007 | June 5, 2008 |
| 3. Steel-cutting 切割鋼材 | December 25, 2007 | December 8, 2008 |
| 4. Keel-laying 安放龍骨 | June 2, 2008 | March 17, 2009 |
| 5. Launching 下水 | December 12, 2008 | June 5, 2009 |
| 6. Start of Cargo Tank Insulating 貨艙隔熱保溫作業 | November 24, 2008 | June 19, 2009 |
| 7. Sea Trial 空船航行測試 | August 25~28, 2009 | Nov.30~Dec.4,2009 |
| 8. Gas Trial (1st Gas Trial) 第1次貨艙裝載液料（LNG）之海試 | September 14~18, 2009 | Dec.19~27,2009 |
| 9.Gas Trial (2nd Gas Trial) 第2次貨艙進液料（LNG）之海試 | September 24~25, 2009 |  |
| 10. Delivery 交船 | October 13, 2009 | December 29, 2009 |

| 項目 | 台達三號 | 台達四號 |
| --- | --- | --- |
| Name of the Builder | MHI Hull No.2242 三菱重工 | KSC Hull No.1626 川崎造船 |
| 日期日 重要事件里程碑 | 時程 | 時程 |
| 1. Ordering material for the cargo containment system備料 | June, 2007 | May 15, 2008 |
| 2. Start of fabrication of Cargo Tanks 開工 | March 6, 2008 | Dec. 19, 2009 |
| 3. Steel-cutting 切割鋼材 | April 21, 2008 | July 8, 2009 |
| 4. Keel-laying 安放龍骨 | September 16, 2008 | October 19, 2009 |
| 5. Launching 下水 | March 16, 2009 | January 15, 2010 |
| 6. Start of Cargo Tank Insulating 貨艙隔熱保溫作業 | February 17, 2009 | January 27, 2010 |
| 7. Sea Trial 空船航行測試 | Nov. 17~20, 2009 | August 2, 2010 |
| 8. Gas Trial 貨艙裝載液料（LNG）之海試 | Dec. 13~18, 2009 | September 20, 2010 |
| 9.Delivery 交船 | January 5, 2010 | October 1, 2010 |

### 本院調查委員與川崎造船公司研討會內容

### 除本院調查委員外，與會人員包括駐日代表處僑務課課長何仲民、台灣中油公司：天然氣事業部經理陳玉山、轉投資處處長姚坤泰、川崎造船公司：社長谷口友一、商船營業第二部長山本利和、坂出船廠營業集團長上戶道夫、坂出工場長曾我部修一、坂出工場技師長重松正博、事業企劃部吉岡子。

#### 川崎汽船LNG部門，網站資料迄2009年6月共有48艘船舶營運。2000年後出廠，且自有之船共17艘(不含船舶管理)：

| 項目 |  | 船數 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 船型 | 球型Moss | 5 | 均為日造 |
|  | 薄膜型 | 12 | 均為韓造 |
| 造船所 | 川崎 | 1 | Moss |
|  | 三菱 | 2 | Moss |
|  | 三井 | 2 | Moss |
|  | 其他 | 三星 | 4 | 均為薄膜型 |
|  |  | 大宇 | 5 |  |
|  |  | 現代 | 3 |  |

#### 川崎造船公司說明：

#### 川崎重工與川崎汽船關係，川崎汽船於1919年自川崎重工分離。目前，川崎重工擁有川崎汽船5.14﹪股份。川崎重工董事會人員亦無人在川崎汽船董事會，反之亦然。兩公司並無關係。川崎造船自2000年起承造川崎汽船3艘LNG船。川崎汽船與商船三井、日本郵船共有LNG船，並管理之。網路上指的是，應是其中1艘32號由川崎汽船100﹪所有且管理之。

#### 三菱重工（日本郵船）與三井物產發包兩艘船舶給川崎造船製造，但三井物產與三井造船係不同公司。正如同川崎重工與川崎汽船之關係，係不同公司，非關係企業。三菱重工與日本郵船也是不同公司。故商船三井、日本郵船委託川崎造船建造LNG船。又三井物產、日本郵船因與川崎造船有長期合作關係，信賴川崎造船之技術能力、品質管理及按期交船能力等，故委託川崎造船建造LNG船。

#### Moss專利屬挪威Moss maritime，年代已相當久，川崎造船仍須付Moss專利費。合約中標明為10,527,500美金，for design、preparation and supply of drawings as the technical services required to be rendered by the Builder under this contract。Moss 與Membrane之專利權，川崎造船皆有。二者各有其優缺點，但川崎造船認為Moss優於Membrane。故至今只承造Moss型LNG船。契約書內之規格書有規定採用Moss。

#### 川崎造船及三菱重工與NiMiC船東公司於2006年10月28日簽約，係先由川崎造船提出造船價格後，三井物產、日本郵船以簽約委託川崎造船之方式，係通常一般作法。川崎造船與三菱重工一起討論協議準備造船合約。該契約內容與其他委託業主之契約並無不同。談一個造船合約需費時一、二個月。本件四造船合約內容一樣。川崎造船與三菱重工各自與NiMiC四家船東公司簽約。川崎造船與三菱重工之間沒有簽契約。川崎造船由東京營業該部商船營業第2部前任部長安部先生NiMiC四家船東公司討論造船合約。

#### 台達1-4號四艘船之設計圖全由川崎造船設計，交付三菱重工。三菱重工支付川崎造船專利費、設計費。有關合約內容，日本稅法對出口貨物有5%之租稅優惠。實際上的設計費，與此無關。因為NiMiC四家船東公司是同一業主。而川崎造船與三菱重工則是合作關係。故4合約內容及船價相同，只有交船時間不同。三菱重工既不用花費設計船舶，即無設計人工成本，結果還是一樣。至於三菱重工造船成本如何，無法得知，由川崎造船與三菱重工各自計算調整，船價則與此無關。

#### Moss 與Membrane之優劣（另參附件資料）

#### Moss材料用鋁合金，較堅固耐用。Membrane用鎳鋼合金。一般船身壽命35-45年，但Moss幾乎可永久使用。故日本電力公司等亦採用Moss。

#### Moss圓球狀可從底部查知洩漏，較易防漏。須建造雙層防漏構造，是因相關國際法規定。

#### 航行時，Moss因是圓球狀，不受裝載容量限制，或多或少均可。裝洩LNG時，倘遇緊急狀況，可隨時中止，離岸。然而，Membrane航行上有裝載容量限制，應裝載20﹪以下，或80﹪以上，才可航行，否則會有搖晃之危險。

#### 倘船隻大小一樣，Membrane可裝載容量較Moss多，故卡達向韓國訂做。主要是因韓國造船能力較強，造船量大，非因其造船技術較日本好。

#### Moss及Membrane航行時風阻約略相同。相關科學上實驗如下：

#### 造船合約付款程序：

#### 單位：美金

|  | 時間 | 金額 | 比例 | total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第I期 | 簽約2006/10/18 | 10,527,500 | 5% | 5% |
| II[1] | 備料、開工 | 21,055,000 | 10% | 15% |
| III | 安放龍骨keel-laying | 52,637,500 | 25% | 40% |
| IV | 下水launching | 52,637,500 | 25% | 65% |
| V | 交船 | 73,692,500 | 清算加減帳後付 |
|  |  |  | 35% | 100% |
|  | 總經費 | 210,000,000 |  |

#### 川崎造船公司簡介

#### 川崎造船公司為川崎重工業公司之主要公司。川崎重工業公司簡稱川崎重工，為日本的重工業公司，並以重工業為主要業務，與JFE鋼鐵（原川崎製鐵）及川崎汽船有歷史淵源。主要製造：航空宇宙、鐵路車輛、建設重機、機車、船舶、機械設備等。現為日本自衛隊飛機和潛艇的主要生產商。故川崎造船公司有神戸船廠（主要生產軍品）、坂出船廠（民用）。

#### 川崎造船公司坂出船廠至98年10月23日止，已建造各類型船舶275艘：LNG船29艘、LPG船29艘、油輪67艘、貨櫃船40艘、貨船60艘等，另亦建造海上油井平台、噴射船等。

#### 川崎重工曾建造台鐵及台北捷運電聯車。台灣高鐵700T型電聯車亦為川崎重工建造。

#### 川崎重工及川崎造船公司之沿革：

#### 1878年川崎重工的創始人川崎正藏以建造西洋船為目的，創建了川崎築地造船廠（東京）。

#### 1881年川崎神戶造船廠。

#### 1896年建立株式會社川崎造船廠。

#### 1906年造船廠開始生產作為船舶主機的蒸氣渦輪。也開設兵庫工廠，開始生產蒸汽機車、貨客車及橋梁。

#### 1906年建造日本第1艘潛水艇。

#### 1911年建造日本第1號蒸汽機車。

#### 1918年在兵庫工廠設置了航空機科。

#### 1919年將船舶部份設立川崎汽船株式會社。

#### 1922年建造日本第1架偵察機。

#### 1939年改名川崎重工業株式會社。

#### 1981年建造亞洲第1艘液化天然氣LNG船

#### 1989年世界最長的懸索橋明石海峽大橋主塔工程（1998年開通）。

#### 1991年挖掘英法海峽海底鐵路隧道。

#### 2002年川崎造船自川崎重工業株式會社分離。

#### 其他日本船公司之LNG船：

#### 依據日本經濟新聞97年6月12日報導：商船三井擁有的LNG船，2009年將由現在的54艘（含共有船）增加到78艘，比現在擴大4成。 该年世界LNG船队的艘数将从现在的19艘上升到327艘，商船三井占LNG船市场的24%。該年世界LNG船隊的艘數將從現在的19艘上升到327艘，商船三井佔LNG船市場的24%。商船三井將與挪威企業共同著手新型液化天然氣（LNG）運輸船的實用化。

#### 新型船内将配备LNG气体还原功能，而无需岸上设施。新型船內將配備LNG氣體還原功能，而無需岸上設施。该公司将首先面向美国市场，斥资1000亿日元建造三艘，于2009年起陆续投入使用。該公司將首先面向美國市場，斥資1000億日元建造三艘，於2009年起陸續投入使用。据预测，到2030年LNG的全球需求将增至目前的3.5倍，设施建设成为重大课题。據預測，到2030年LNG的全球需求將增至目前的3.5倍，設施建設成為重大課題。 今后，新型船只的使用有望在全球普及。今後，新型船隻的使用有望在全球普及。

## 附件：

## 中油公司98年11月3日提供有關Moss及Membrane儲槽之比較說明：

### 該公司於93年擬定招標文件時，依GIIGNL統計該年年底全世界LNG船共173艘，其中Moss Type 82艘、Membrane Type 86艘、其他類型5艘。基於，Moss 和Membrane LNG船約各佔一半，均為市場普遍可接受類型，因此本採購案不指定LNG船之冷凍貨艙必須為Moss 或Membrane。

### Moss及Membrane儲槽各有優缺點，

#### Moss儲槽之優點包括：

#### 使用自動機器進行焊接及焊道檢查，較無洩漏問題。日本電力及瓦斯公司為安全因素考量均指定採用Moss儲槽。

#### 無裝載容積比例限制，可隨時因應緊急狀況開航。（為降低航行中，LNG在儲槽內晃蕩衝擊槽璧，Membrane type LNG船通常要求不得在一定裝載容量下航行，如限定裝載容量必須維持在20%以下及80%以上。）

#### 設計上有較好的絕緣保護和較低的LNG蒸發損耗。

#### Membrane儲槽之優點則包括：

#### 同樣貨艙容量之LNG船，Membrane type之船型尺寸較小，較適合發展21萬m3及26萬m3級之大型LNG船。

#### Membrane type LNG 船之噸位較輕，自卡達運輸LNG至歐美需通過蘇伊士運河，可大幅降低運河通過費。

### 近年來因卡達向韓國船廠訂購59艘Membrane type 之大型LNG船因此該型LNG船數量大增。目前全世界LNG船約332艘，其中Moss Type 107艘、Membrane Type 220艘，如扣除卡達訂購之59艘Membrane船，Moss船數佔市場之40%，仍為市場普遍可接受類型。

### 卡達訂購Membrane type LNG船之主要理由為：

#### 韓國船廠規模較大可迅速新建大型LNG船：卡達為節省LNG運費，計畫發展大型LNG船（貨艙容量21萬m3及26萬m3級），當時僅韓國船廠可承接59艘LNG船之超大訂單，而韓國船廠普遍新建Membrane Type LNG船。

#### 設計上相同貨艙容量之LNG船，Membrane type之船身尺寸及噸位較Moss type小，Membrane LNG船通過蘇伊士運河費用較低。因此，卡達選用Membrane type船型。

# Footnotes

[1] I-II、II-III、III-IV每期相間均約為6個月，下水後到交船約10個月。