表1 自88年會計年度改制後至110年決算報告，後端基金用途明細

|  |  |
| --- | --- |
| 項目 | 金額(億元) |
| 低放處理、貯存及最終處置計畫 | 119.3579 |
| **用過核子燃料貯存及最終處置計畫** | **362.2895** |
| 核子設施除役拆廠及其廢棄物處理及最終處置計畫 | 52.2029 |
| 一般行政管理 | 0.7132 |
| 合計 | 534.5575 |

資料來源：本院整理自經濟部資料及後端基金管理會網站

表2 「用過核子燃料最終處置計畫」經費概估 單位：億元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 階段 | 項目 | 依97年幣值估算 | 99年估算 |
| 1 | 潛在處置母岩特性調查與評估(94年-106年) | 142.09 | 16.08(決算數) |
| 2 | 候選場址評選與核定(107年-117年) | 88 |
| 3 | 場址詳細調查與試驗(118年-127年) | 87 |
| 4 | 處置場設計與安全分析評估(128年-133年) | 53.5 | 90 |
| 5 | 處置場建造(134年-144年) | 253 | 283 |
|  | 總計 | 448.59 | **564.08** |

資料來源：本院整理自「用過核子燃料最終處置計畫書2018年修訂版」  
及經濟部109年12月30日函